铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务

询价文件

采 购人	：	铜陵大通美食文化广场有限公司

2024年6月

铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务询价公告

铜陵大通美食文化广场有限公司以询价方式采购铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务服务单位，现将有关事项通知如下：

一、招标条件

1.项目名称：铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务

3.项目规模：本项目为铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程，主要施工内容包含原商铺二层现改造为公共法律服务中心,建筑面积约425m2，具体详见工程量清单及施工图纸。工程施工中标价733922.76元。

4.工程实施地点：铜陵市郊区

5.项目最高限价：8000元

6.监理服务范围：本次监理工程主要范围为上述工程施工全过程监理（含土建、安装及设备等）。在项目实施中如有增减项，中标方的服务内容则相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，监理费一律不予调整。

7、监理服务期：自监理合同签订之日起至项目竣工验收、移交完成及缺陷责任期满回访合格为止。其中施工工期45日历天。

二、标段划分：一个标段

三、采购方式：询价

四、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求；

2、具备有效的营业执照；

3、企业资质：具备房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质或工程监理综合资质。

4、项目总监理工程师须具备建筑工程注册监理工程证书。

5、本项目不接受联合体投标；

6、投标单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1）投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标单位或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）投标单位被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

(4）投标单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标单位被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。

六、询价时间及地点

1、询价时间（响应文件递交截止时间）：2024年6月【28】日11时00分。

2、询价地点（响应文件递交地点）：铜陵金诚投资集团有限公司一楼会议室

七、报名及询价文件获取办法

1、报名时间：无需报名。

2、询价文件获取办法地点：网上下载

3、询价文件如有修正，将在铜陵金诚投资集团有限公司网站以“补充公告”的形式公布，与本询价文件具有同等效力。

八、联系人方式

项目单位：铜陵大通美食文化广场有限公司

地址：铜陵市郊区大通美食广场A座

联系人：张先生

电 话：0562-2897187

2024年6月24日

附件：项目需求

一、询价须知

1、对本项目感兴趣的供应商，请在本询价通知书规定的截止时间之前，向铜陵大通美食文化广场有限公司做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。

2、供应商如对本询价通知书报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与铜陵金诚投资集团有限公司组织的任何政府采购活动。

3、采购人将根据质量和服务均能满足询价通知书规定的实质性要求且总报价有效最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价（报价单位为元，如有小数，精确到小数点后两位，超出两位的，按四舍五入计），报价相同的，由采购人通过现场抽签确定成交供应商。

4、供应商的响应文件将作为合同的组成部分。

5、响应文件如有以下情况，将做无效响应处理。

1）相应位置未加盖单位印章的；

2）其它不满足本询价通知书要求和法定应当否决的情形。

二、预算控制数及报价

本项目总控制价为8000元。所报报价超过控制价的为无效投标，所报报价包括含完本项目的一切费用。采购人将根据质量和服务均能满足询价通知书规定的实质性要求且总报价有效最低的原则确定成交供应商。

三、商务要求

监理服务期：自监理合同签订之日起至项目竣工验收、移交完成及缺陷责任期满回访合格为止。其中施工工期45日历天。（最终以项目开工至完成本项目竣工验收及工程审计资料提交为止，超出45日历天不再另行增加费用）

服务地点：铜陵市郊区

四、监理费支付方法：

- 1、工程竣工验收合格、完成竣工备案，向招标人或向招标人指定的单位书面移交完毕，工程竣工资料和监理资料整理和验收合格并移交给城建档案馆等相关部门后（含监理资料编制、扫描、整理）付至 90%（计算方式同上）；

- 2、工程结算审计后一次性付清。

3、本工程监理费为“固定总价”。监理人的中标价不因工程量的增减和政策性调整而改变。

五、合同

1、本询价通知书相关内容即为合同主要条款。本项目有关质疑事项可能影响成交结果的，采购人将暂停签订合同，已经签订合同的，将中止履行合同。

2、双方履约情况按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规处理。

六、编制供应商响应文件要求

1、供应商需提交一式二份响应文件，正本一份、副本一份，正、副本不一致的，以正本为准。

2、供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装（建议合并封装）。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。

3、响应文件内还需附以下资料复印件，加盖单位公章：

（1）营业执照副本、资质证书；

（2）响应本次询价所需的其他证明材料；

（3）法律、法规规定应当提供的材料；

（4）供应商认为需要提交的其他资料。

七、询价工作程序

1、询价响应文件递交时间截止时间，由采购人代表在审计部门监督下，检查响应文件密封性并开启响应文件。

2、询价小组对供应商响应文件进行评审。

3、询价小组依法推荐成交供应商。

八、采购需求

- 协助招标人审核施工图的设计和概(预)算,参与组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

- 参与招标人与施工单位签定施工合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督施工单位现场施工管理。

- 协助招标人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经招标人同意下达开工令。

- 审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

- 审查施工单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划，协助招标人安排甲供材料的供应计划及专业分包采购计划。

- 主持施工图技术交底，参与施工现场验收及设计变更的签证，及时审核施工变更工程量。

- 主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

- 检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

- 督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

- 协助招标人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

- 参加审核工程结算，协助招标人审核工程造价，努力降低工程费用。

- 及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

- 履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

- 协助招标人组织进行交工验收及竣工验收。

- 每周组织参建各方召开工程例会，对工程质量、安全、成本、进度各方面情况进行通报，形成文字材料。

- 完成监理规范要求的其他工作内容。

- 其他监理服务要求：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会。

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合情况。

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资质。

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。

（8）审核施工分包人资质条件。

（9）查验施工承包人的施工测量放线成果。

（10）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（11）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（12）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准。

（13）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并书面上报甲方。

（14）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（15）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（16）验收隐蔽工程、分部分项工程。

（17）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

（18）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（19）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

（20）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方。

（21）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

九、附表

本工程监理机构人员及专业配备最低要求

| 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 见证员（可兼任） | 最低合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 备注： - 1.总监理工程师必须具有有效的建筑工程专业国家注册监理工程师注册执业证书； - 2.配备的专业监理工程师须具有有效的建筑工程专业国家注册监理工程师注册执业证书； - 3.配备的监理员，必须具有有效期内的《安徽省建设工程监理人员从业水平能力证书》或《国家注册监理工程师注册执业证书》； - 4.配备的见证员可由专业监理工程师或监理员兼任，必须需在人员清单表中明确列出； - 5.本工程要求监理人员年龄均不得超过60周岁，均须提供中华人民共和国居民身份证(以身份证中的出生年月日和本工程开标截止日计算周岁年龄，超过本条约定周岁年龄的，投标文件无效)影印件装订在投标文件内，否则投标文件无效。 - 6.专业监理工程师和监理员拟派岗位不得交叉兼任，暨一个人一个岗位。 |  |  |  |  |

询价响应文件密封袋封面样式

铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务

询价响应文件

项目名称：铜陵市郊区大通美食广场A组团26号网点一至二层装饰工程监理服务

供应商：                                    （盖章）

法人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

目录

- 询价响应函（格式）

- 法定代表人授权书（格式）

三、资格证明文件

四、询价响应报价表（格式）

五、供应商认为需要提交的其他资料

一、询价响应函格式

致         （采购单位名称）：

1、根据贵方询价公告，我们决定参加贵方组织的          项目的询价采购活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方             （询价响应单位的名称）全权处理本项目询价响应的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；

3、我方、包括我方法定代表人未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

4、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

5、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

询价响应单位名称：                      （公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

二、法定代表人授权书（格式）

致：

本授权书声明：  （供应商名称）  的  （法人代表姓名） 授权（被授权人的姓名）为我方就编号为          的“        ”询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：

供应商名称：（公章）

日期：

三、资格证明文件

- 企业营业执照、资质证书；

- 响应本次询价所需的其他证明材料

四、询价响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写）： |  |
| 自监理合同签订之日起至项目竣工验收、移交完成及缺陷责任期满回访合格为止。其中施工工期45日历天。（最终以项目开工至完成本项目竣工验收及工程审计资料提交为止，超出45日历天不再另行增加费用） |  |

供应商名称：（公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

日 期：

五、供应商认为需要提交的其他资料