铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程

招 标 文 件

项目编号：皖铜华标代字【2025】第025号

招标人：铜陵金建投资发展有限公司（盖章）

招标代理机构：铜陵华标项目管理有限公司（盖章）

2025年05月

目  录

上篇专用部分

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  需补充或改动的格式条款

第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  合同专用条款

下篇通用部分

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  投标文件格式

## 第一章  招标公告

一．招标条件

1.工程名称：铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程

2.项目编号：皖铜华标代字【2025】第025号

3.项目审批、核准或备案机关名称：铜陵市郊区发展和改革委员会；

4.批文名称及编号：郊区发展改革委项目备案表；

5.招标人：铜陵金建投资发展有限公司；

6.项目业主：铜陵金建投资发展有限公司；

7.资金来源：自筹资金；

8.项目出资比例：100%；

9.招标方式：公开招标；

10.评标办法：综合评估法；

11.定标方法：本次招标 不采用 评定分离；

12.智能化工程

二．工程概况与招标范围

1.工程实施地点：铜陵市郊区。

2.建设规模：本项目总建筑面积约44400平方米：其中1#楼约12900平方米（含地下室4400.00平方米）；2#、3#约31600平方米（含人防/非人防4300平方米），本次招标主要内容包含但不限于1#、2#、3#楼综合布线、传输网络、视频监控、车辆出入口道闸、监控中心、视频存储、管理平台、管网工程、软硬件安装、调试及运行；具体详见工程量清单及设计图纸。

3.最高投标限价为1330948.26元（含暂列金额12万元）。

4.计划工期：合同签订后60日历天内供货并安装、调试完毕。

5.工程质量要求：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

6.招标范围：详见施工图纸、工程量清单、招标文件中所载明内容。投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与施工总承包单位协商约定，并中标人承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。

7.标段划分：一个标段。

三．投标人资格要求

1.投标人资质要求：需具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

2.投标人业绩要求： 无 。

3.项目经理（建造师）资格要求：拟派本项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师（或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师）资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

4.项目经理业绩要求： 无 。

5.投标人财务要求： 无 。

6.本次招标 不接受 联合体投标。

本项目不接受联合体投标的理由：本项目非特大型房屋建筑或市政基础设施工程。

7.本项目 非 专门面向中小企业招标。

8.其他要求： 无 。

四、招标文件的获取

1.获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

2.获取方式：

(1)潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载招标文件。

(2)招标文件费用支付方式： / 。

(3)招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00)拨打陶先生18756251861。

3.招标文件价格： 0 元。

- 五、投标文件提交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年06月04日上午10时00分，投标人应在投标截止时间前在铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）现场提交投标文件。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 六、开标时间及地点

- 1.开标时间：2025年06月04日上午10时00分

- 2.开标地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）

- 七、发布公告媒介

本次招标公告同时在铜陵金诚投资集团有限公司网站上发布。

- 八、联系方式

对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

1.招标人：铜陵金建投资发展有限公司

地址：安徽省铜陵市郊区大通美食广场A座

联系人：陶先生

电话：18756251861

2.招标代理机构：铜陵华标项目管理有限公司

地址：铜陵市翠湖一路德林世家4号楼3层

联系人：崔女士

电话：13956243539

九、其他事项说明

1.投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

2.本项目免收投标保证金。

## 第二章  投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 见招标公告 |
|  | 建设地点 | 见招标公告 |
|  | 招标人 | 见招标公告 |
|  | 施工总承包单位 | 安徽红景天建设工程有限公司 |
|  | 工程设计单位 | 见施工图纸 |
|  | 招标范围 | 招标文件，图纸及补充答疑文件全部内容 |
|  | 承包方式 | 供货、安装、调试、检测、维保、售后等总承包，交钥匙服务。 |
|  | 计价方式 | 采用 工程量清单 报价法(2018 版安徽省建设工程计价依据) |
|  | 工程工期 | 合同工期：见招标公告 预计开、竣工日期：（具体开工时间以招标人开工令为准） |
|  | 质量标准 | 符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。 |
|  | 最高投标限价 | 见招标公告 |
|  | 评标办法 | 综合评估法 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 投标人资质等级要求 | 见招标公告 |
|  | 投标人项目经理要求 | 见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
|  | 投标替代方案 | 不允许 |
|  | 投标文件份数 | 本项目采用纸质投标文件开评标方式。提供纸质投标文件份数：一份正本+一份完整版本的加盖公章（或电子章）PDF版本电子标书，内容同纸质标书（U盘单独封装）。（中标单位在领取中标通知书时再提供原样副本3份）。 |
|  | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后： 90 天内有效 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 中标人履约担保 | 中标人提供的履约保证金为合同价款的2%。中标人于中标通知书发放后5个工作日内缴纳。保证金形式可以为转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种，工程竣工验收合格后招标人委托的第三方造价咨询机构完成竣工结算审计，且投标人无其他违约行为的，28日内予以退还。 |
|  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐1名中标候选人； |
|  | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过3日内公示中标（定标）候选人。公示期不少于3日。 |
|  | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。 |
|  | 确定中标人 | 是否授权评标委员会：£是 R否 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标结果，最长不超过3日。 |
|  | 中标结果公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标结果，最长不超过3日。 |
|  | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，执行国家、省、市现行相关规定。 |
|  | 总包及分包规定 | 中标人不得在中标后将工程转包给其它单位。本项目主体、关键性部分不得分包。 非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经招标人、监理单位及施工总承包单位同意和认可。施工总承包单位依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。 |
|  | 现场条件 | 具备开工条件 |
|  | 开标注意事项 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，详见投标须知中开标部分及评标办法。 |
|  | 废标条款 | 见评标定标重大偏差部分及评标办法中相关规定 |
|  | 投标人对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前，逾期递交的质疑概不受理。 形式：相关要求应通过 现场或邮件 提交。 |
|  | 提出异议的方法及招标文件的澄清和异议回复 | 投标人对招标文件如有异议，须在规定的时间前按招标公告中的联系方式，以加盖公章的书面形式通知招标人及招标代理机构。未在规定时间提出疑问的将不予答复。在此规定时间以前收到的且需要做出澄清的问题，将在铜陵金诚投资集团有限公司官网上公布，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。 |
|  | 施工重点难点 | 详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容 |
|  | 招标代理服务费 | 本项目以下费用：□招标人支付 ☑中标人支付 招标代理费、清单编制与控制价编制费一律按工程中标价为计算基数（扣除暂定金额)，根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文规定的标准*60%计取招标代理服务费（不足3000元的按3000元计取）；按省物价局、建设厅皖价服[2007]86号文规定的标准*60%计取清单控制价编制费（不足3000元的按3000元计取）；以上费用由中标人支付，此费用视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。投标人中标后根据招标人通知，在领取中标通知书前支付给招标代理单位。 |
|  | 人员到岗及履约要求 | 1.投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须在岗，否则施工总承包单位有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给施工总承包单位带来的损失。 2.中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员。中标人未能按照承诺到岗尽职的，施工总承包单位将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，施工总承包单位有权责令其停工整改、直至终止合同。 3.本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）；《关于进一步减轻企业负担全面落实建筑工人实名制管理制度有关工作的通知》建市函（2020）228号。 |
|  | 材料要求 | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。 2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 3.中标人自行采购材料在质量、规格型号、样式等方面不符合招标人或设计施工图纸要求，中标人须重新无条件置换，否则招标人有权改为甲供材或不支付此项工程款。 |
|  | 领取中标通知书及合同签订要求 | 1.中标人应在中标公示发布后的5天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 2.中标人应在领取《中标通知书》后的30天内提交履约担保并与施工总承包单位签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，施工总承包单位有权拒签合同、招标人取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
|  | 招标文件的解释权顺序 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
|  | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； （3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。 |
|  | 重要提示 | 1.签章时不要遮挡重要数据，否则评审委员会可能会作出不利于投标人的评审。 2.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。 3.工程量清单中要求提供的承诺函、检测报告等，均为中标后提供，投标时无需提供。 4.投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与施工总承包单位协商约定，并由中标人承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。 5.若预中标候选人资信标和技术标评审内容凡如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，是中标候选人的，取消其中标候选人资格，不是中标候选人不影响评标结果。 7.根据扫黑除恶专项斗争工作部署，对招投标工作中的涉嫌以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标的，涉嫌组织实施恶意竞标、串通投标、围标串标、弄虚作假投标的，涉嫌干扰开标评标工作的，涉嫌围访缠访、恶意投诉、以投诉或举报相威胁获取不正当利益的，涉嫌胁迫、利诱中标人放弃中标、转包的等影响招投标工作开展的行为，都将列入涉黑涉恶排查范围。 |
|  | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中“发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“施工总承包单位”和“投标人/中标人” |

- 第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，根据项目特点，确需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

| 序号 | 条款号 | 改动的条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 增加： 1.执行2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》及更新和勘误。安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。安徽省住房和城乡建设厅建标[2021]42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计算标准的通知》。 2.材料价格参考2025年第2期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价。人工价格参考2024年第四季度《铜陵市建设工程人工价格信息》综合人工159.12元/工日。 3.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、降水和保证现行排水（除清单已列项外的）及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）等全部费用。 4.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后施工总承包单位不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中施工总承包单位将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向施工总承包单位承担合同价2%违约金。 5.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 6.投标人的投标报价中包含出入口冲洗设备的采购、安装费及所涉及的一切相关费用，不再单列，招标人和施工总承包单位不再另行支付费用。 |
| 2 |  | 增加： 1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、场地硬化、临时设施，施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。 2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 3.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人和施工总承包单位不再另行支付上述相关费用。 4.各投标人需要认真探勘现场，做好相关措施费用测算和交通通行疏导工作，由于与场地原因所产生的增加费用由承包人自行承担，招标人和施工总承包单位不再另行支付。 5.投标人应对施工现场做仔细了解，施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人也需考虑为分包单位提供总包服务或配合施工总承包单位进行分包管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。 6.施工用水费、电费、水电接入费、施工便道（含新建及拆除）、施工用场地费（含新建及拆除）、驻地建设费（含新建及拆除），均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人和施工总承包单位不再单独计量支付）。施工用水、电费由施工单位按供水、供电部门要求及时支付。 7.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工、装订等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人和施工总承包单位不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。 8.施工总承包单位要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 9.投标人需考虑纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用和总包配合费，视同包含在投标总价中，招标人和施工总承包单位不再另行支付。中标人在施工过程中应服从招标人和施工总承包单位的管理，配合施工总承包单位的扫尾施工等。 10.施工现场远程监控(如有)、实名制设备相关费用，均由中标单位支付。 |
| 3 | 重要提示1 | 1.合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表规定的金额向施工总承包单位提交履约担保。 2.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号 JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80 号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定及市文明委关于文明创建要求（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 3.招标文件中第六章合同专用条款中增加“对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。 4.相关报批手续由施工单位配合招标人、施工总承包单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。 5.施工泥浆处理、施工区域围挡、围堰、排水等费用已包含在总价中，不再另行计取费用。 6.施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。 7.中标人须无条件做好整个招标范围内现状建筑物保护措施发生的所有费用视同包含在投标总价中，招标人和施工总承包单位不再另行支付。 8.本工程施工质量管理严格执行《住房城乡建设部关于开展质量管理标准化工作的通知》（建质【2017】242号）、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则（试行）》、“关于印发《铜陵市建设工程施工质量标准化工作方案和实施办法》的通知”（建函【2018】84号）文件要求。 9.本工程中标人必须严格执行住建部和人社部建市[2019]18号文《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》及市人社局铜人社[2019]32号文《关于做好我市建设工程领域农民工实名制登记及工资支付监管信息化管理工作的通知》。 10.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 |
| 4 | 重要 提示2 | 1.本工程所有设备、设施及主要材料采购前，中标单位须根据招标人和施工总承包单位要求提供方案或样品报经招标人及监理单位审核确认后，方可自行采购；设备、设施及主要材料进场施工前，须经招标人及监理单位验收合格，方可进行施工；否则招标人和施工总承包单位有权对中标人擅自采购的主要材料、设备及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由中标人承担。 2.投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与施工总承包单位协商约定，并由中标人承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。 |

- 第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

- 第五章  工程量清单（另附）

- 第六章  合同条款及格式

- 根据本项目主体合同约定，暂估价范围内的采购内容由招标人组织招标，待中标单位确定后，施工总承包单位负责与中标单位签订合同并履行相关管理责任。

第一部分  协议书

施工总承包单位(全称)：安徽红景天建设工程有限公司

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与施工总承包单位已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),施工总承包单位和承包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程

分包工程地点：铜陵市郊区

分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：大写：人民币                     元 ，

小写：                 元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于       年        月        日开工；

竣工日期：本分包工程定于       年        月        日竣工；

合同工期总日历天数为：          天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：   符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书(如有时)；

3、承包人的报价书；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

7、合同履行过程中，施工总承包单位和承包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、合同的生效

合同订立时间：         年          月          日；

合同订立地点：

本合同双方约定    签字、盖章      后生效。

施工总承包单位：(公章)                 承包人：(公章)

住所：                                 住所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                              邮政编码：

- 第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标货物技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：施工总承包单位和承包人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指施工总承包单位通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由承包人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指承包人投标文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标货物技术性能指标的详细描述：指承包人投标文件中的投标货物技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指承包人投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指承包人投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指施工总承包单位和（或）承包人。

1.1.2.2 施工总承包单位：指与承包人签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 承包人：指与施工总承包单位签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指承包人按合同约定履行了全部合同义务后，施工总承包单位应付给承包人的金额。

1.1.4 合同货物：指承包人按合同约定应向施工总承包单位提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同货物进行的组装、连接以及根据需要将合同货物固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同货物安装完成后，对合同货物所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同货物调试完成后，对合同货物进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同货物通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，施工总承包单位作出接受合同货物的确认。

1.1.10 技术服务：指承包人按合同约定，在合同货物验收前，向施工总承包单位提供的安装、调试、培训等，或者在由施工总承包单位负责的安装、调试、考核中对施工总承包单位进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同货物验收后，承包人按合同约定保证合同货物适当、稳定运行，并负责消除合同货物故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，承包人向施工总承包单位提供的合同货物维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同货物进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同货物的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）分项报价表；

（8）中标货物技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位和承包人的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 施工总承包单位可以安排监理等相关人员作为施工总承包单位人员，与承包人进行联络或参加合同货物的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知承包人。

1.6 联合体

1.6.1 承包人为联合体的，联合体各方应当共同与施工总承包单位签订合同，并向施工总承包单位为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经施工总承包单位同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向施工总承包单位承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与施工总承包单位联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。施工总承包单位可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

承包人应根据供货要求、中标货物技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向施工总承包单位提供合同货物、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括承包人为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及承包人的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位应通过以下方式和比例向承包人支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，施工总承包单位在收到承包人开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向承包人支付签约合同价的 10%作为预付款。

施工总承包单位支付预付款后，如承包人未履行合同义务，则施工总承包单位有权收回预付款；如承包人依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

承包人按合同约定交付全部合同货物后，施工总承包单位在收到承包人提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向承包人支付合同价格的 60%：

（1）承包人出具的交货清单正本一份；

（2）施工总承包单位签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

施工总承包单位在收到承包人提交的买卖双方签署的合同货物验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向承包人支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

施工总承包单位在收到承包人提交的施工总承包单位签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款 支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向承包人支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，承包人应向施工总承包单位支付费用的，施工总承包单位有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在施工总承包单位向承包人支付验收款的同时或其后的任何时间内，承包人可在向施工总承包单位提交施工总承包单位可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求施工总承包单位支付合同结清款，施工总承包单位不得拒绝。

3.3 施工总承包单位扣款的权利

当承包人应向施工总承包单位支付合同项下的违约金或赔偿金时，施工总承包单位有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定施工总承包单位对合同货物进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同货物的制造过程中，施工总承包单位可派出监造人员，对合同货物的生产制造进行监造，监督合同货物制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，施工总承包单位监造人员可到合同货物及其关键部件的生产制造现场进行监造，承包人应予配合。承包人应免费为施工总承包单位监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位监造人员的交通、食宿费用由施工总承包单位承担。

4.1.3 承包人制订生产制造合同货物的进度计划时，应将施工总承包单位监造纳入计划安排，并提前通知施工总承包单位；施工总承包单位进行监造不应影响合同货物的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包人应提前 7 日将需要施工总承包单位监造人员现场监造事项通知施工总承包单位；如施工总承包单位监造人员未按通知出席，不影响合同货物及其关键部件的制造或检验，但施工总承包单位监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 施工总承包单位监造人员在监造中如发现合同货物及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。承包人应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包人负责。

4.1.5 施工总承包单位监造人员对合同货物的监造，不视为对合同货物质量的确认，不影响承包人交货后施工总承包单位依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除承包人依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定施工总承包单位参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同货物交货前，承包人应会同施工总承包单位代表根据合同约定对合同货物进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由承包人承担。承包人应免费为施工总承包单位代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位代表的交通、食宿费用由施工总承包单位承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包人应提前 7 日将需要施工总承包单位代表检验事项通知施工总承包单位；如施工总承包单位代表未按通知出席，不影响合同货物的检验。若承包人未依照合同约定提前通知施工总承包单位而自行检验，则施工总承包单位有权要求承包人暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包人负责。

4.2.3 施工总承包单位代表在检验中如发现合同货物不符合合同约定的标准，则有权提出异议。承包人应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包人负责。

4.2.4 施工总承包单位代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同货物质量的确认，不影响承包人交货后施工总承包单位依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除承包人依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 承包人应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位无需将包装物退还给承包人。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同货物运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，承包人应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，承包人应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 承包人应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的货物应整套装运。该货物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同货物预计启运 7 日前，将合同货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知施工总承包单位，并在合同货物启运后 24 小时之内正式通知施工总承包单位。

5.3.4 承包人在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同货物中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则承包人应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知施工总承包单位；如果发运合同货物中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知施工总承包单位。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同货物交付给施工总承包单位。施工总承包单位对承包人交付的包装的合同货物的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。施工总承包单位签发收货清单不代表对合同货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同货物的所有权和风险自交付时起由承包人转移至施工总承包单位，合同货物交付给施工总承包单位之前包括运输在内的所有风险均由承包人承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，承包人应在收到施工总承包单位的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果施工总承包单位发现承包人提供的技术资料有误，承包人应在收到施工总承包单位通知后 7 日内免费替换。如由于施工总承包单位原因导致技术资料丢失和（或）损坏，承包人应在收到施工总承包单位的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但施工总承包单位应向承包人支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同货物交付时；

（2）合同货物交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同货物交付时进行，施工总承包单位应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知承包人。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同货物的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，承包人应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，施工总承包单位和承包人应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果承包人代表未能依约或按施工总承包单位通知到场参加开箱检验，施工总承包单位有权在承包人代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为承包人已接受，但承包人确有合理理由且事先与施工总承包单位协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同货物交付时进行，则合同货物交付以后到开箱检验之前，应由施工总承包单位负责按交货时外包装原样对合同货物进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同货物外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由承包人负责，承包人应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同货物外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同货物短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同货物短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由施工总承包单位承担，但施工总承包单位能够证明是由于承包人原因或合同货物交付前非施工总承包单位原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同货物进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响承包人依照合同约定对施工总承包单位负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同货物进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）承包人按照合同约定完成合同货物的安装、调试工作；

（2）施工总承包单位或施工总承包单位安排第三方负责合同货物的安装、调试工作，承包人提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于施工总承包单位或施工总承包单位安排的第三方未按照承包人现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同货物损坏，施工总承包单位应自行承担责任。如在施工总承包单位或施工总承包单位安排的第三方按照承包人现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，承包人应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由施工总承包单位承担。

6.2.3 双方应对合同货物的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同货物进行考核，以确定合同货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由施工总承包单位承担。

6.3.2 如由于承包人原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则承包人应在双方同意的期限内采取措施消除合同货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于承包人原因未能达到技术性能考核指标时，为承包人进行考核的机会不超过三次。如果由于承包人原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，施工总承包单位有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同货物的最低技术性能考核指标，且合同货物达到了最低技术性能考核指标的，视为合同货物已达到技术性能考核指标，施工总承包单位无权解除合同，且应接受合同货物，但承包人应按专用合同条款的约定进行减价或向施工总承包单位支付补偿金。

6.3.4 如由于施工总承包单位原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则承包人应协助施工总承包单位安排再次考核。由于施工总承包单位原因未能达到技术性能考核指标时，为施工总承包单位进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同货物的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及货物考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同货物在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同货物验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同货物达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于施工总承包单位原因合同货物在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，承包人有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应施工总承包单位要求提供相关技术服务，协助施工总承包单位采取一切必要措施使合同货物达到技术性能考核指标。施工总承包单位应承担承包人因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同货物经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同货物验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于施工总承包单位原因在最后一批合同货物交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，承包人有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应施工总承包单位要求提供不超出合同范围的技术服务，协助施工总承包单位采取一切必要措施使合同货物达到技术性能考核指标，且施工总承包单位无需因此向承包人支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同货物经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同货物验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，承包人也可单方签署验收款支付函提交施工总承包单位，如果施工总承包单位在收到承包人签署的验收款支付函后 14 日内未向承包人提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同货物验收证书的签署不能免除承包人在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 承包人应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为施工总承包单位提供技术服务。承包人的技术服务应符合合同的约定。

7.2 施工总承包单位应免费为承包人技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，承包人技术人员的交通、食宿费用由承包人承担。

7.3 承包人技术人员应遵守施工总承包单位施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从施工总承包单位的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，施工总承包单位有权要求承包人撤换，因撤换而产生的费用应由承包人承担。在不影响技术服务并且征得施工总承包单位同意的条件下，承包人也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同货物整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同货物何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同货物何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同货物出现故障，承包人应自负费用提供质保期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的合同货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同货物的故障是由于施工总承包单位原因造成的，则对合同货物进行修理和更换的费用应由施工总承包单位承担。

8.3 质量保证期届满后，施工总承包单位应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向承包人出具合同货物的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于施工总承包单位原因合同货物仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于施工总承包单位原因合同货物仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，承包人也可单方签署结清款支付函提交施工总承包单位，如果施工总承包单位在收到承包人签署的结清款支付函后 14 日内未向承包人提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 承包人应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包人应在收到施工总承包单位通知后 24 小时内做出响应，如需承包人到合同货物现场，承包人应在收到施工总承包单位通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果承包人未在上述时间内作出响应，则施工总承包单位有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，承包人应承担由此发生的全部费用。

9.2 如承包人技术人员需到合同货物现场进行质保期服务，则施工总承包单位应免费为承包人技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，承包人技术人员的交通、食宿费用由承包人承担。承包人技术人员应遵守施工总承包单位施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从施工总承包单位的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，施工总承包单位有权要求承包人撤换，因撤换而产生的费用应由承包人承担。在不影响质保期服务并且征得施工总承包单位同意的条件下，承包人也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由施工总承包单位签字确认，并在质量保证期结束后提交给施工总承包单位。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同货物验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，施工总承包单位有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 承包人保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 承包人保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 承包人保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因承包人原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。

11.4 承包人保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 承包人保证，承包人所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 承包人保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因承包人原因出现备品备件短缺影响合同货物正常运行的，承包人应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，承包人应事先将拟停止生产的计划通知施工总承包单位，使施工总承包单位有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据施工总承包单位要求，承包人应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件；或

（2）免费提供可供施工总承包单位或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便施工总承包单位持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。承包人保证施工总承包单位或施工总承包单位委托的第三方制造及施工总承包单位使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 承包人保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果承包人发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，承包人将及时通知施工总承包单位并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 施工总承包单位在履行合同过程中提供给承包人的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于施工总承包单位。

12.2 除专用合同条款另有约定外，施工总承包单位不因签署和履行合同而享有承包人在履行合同过程中提供给施工总承包单位的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同货物涉及知识产权，则承包人保证施工总承包单位在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果施工总承包单位收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，承包人在收到施工总承包单位通知后，应以施工总承包单位名义并在施工总承包单位的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿施工总承包单位因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果承包人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到施工总承包单位通知后28日内未作表示，施工总承包单位可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由承包人承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 承包人未能按时交付合同货物（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向施工总承包单位支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除承包人继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 施工总承包单位未能按合同约定支付合同价款的，应向承包人支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）承包人迟延交付合同货物超过 3 个月；

（2）合同货物由于承包人原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）施工总承包单位迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），

或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列 （2） 方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼

第三部分  专用合同条款

本《专用合同条款》是根据本项目特点对《通用合同条款》的具体补充和细化，如有不一致，以《专用合同条款》为准。

专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

施工总承包单位（甲方）：

承包人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

项目概况：本项目总建筑面积约44400平方米：其中1#楼约12900平方米（含地下室4400.00平方米）；2#、3#约31600平方米（含人防/非人防4300平方米），本次招标主要内容包含但不限于1#、2#、3#楼综合布线、传输网络、视频监控、车辆出入口道闸、监控中心、视频存储、管理平台、管网工程、软硬件安装、调试及运行；具体详见工程量清单及设计图纸。

本项目采用公开招标方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据相关法律规定及代理机构的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 合同总价：（人民币）大写 （¥ ）。 预留金额：人民币(小写)￥ 元，人民币(大写) 元 注：本合同单价和总价包投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与施工总承包单位协商约定，并由中标人承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。 |
| 2 | 工期：合同签订后60日历天内供货并安装、调试完毕。 |
| 3 | 合同价款的支付 1、本合同以人民币付款。 2、本合同采用固定综合单价合同。 3、预付款： 3.1合同签订、中标人提供预付款保函后30日内预付合同价款（扣除预留金）的10%预付款（四舍五入，取十万元位）（安全文明施工费的预付款已全部包含在此项预付款中）； 3.2预付款在进度付款中全额扣回； 3.3提交预付款支付发票时一并提供担保，担保有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后90日止； 3.4预付款担保形式：保函、保证保险（格式须经发包人认可）。 4、全部设备（货物）到达工地现场，并经招标人、监理单位等单位验收后，中标人安排工人进场安装施工，支付至合同价款（扣除预留金）的60%； 5、全部设备（货物）安装施工完毕后调试结束并经招标人验收合格后付至实际完成价款但不超过合同价款（扣除预留金）的85%； 6、竣工结算审计资料按招标人要求报送，竣工资料齐备移交档案馆，竣工结算审计结束后付至审定价款的100%（中标人提供结算审定价款的3%等额银行保函，待工程质保期满后且无质量问题,银行保函到期失效。注：提供的银行保函期限不得早于工程质保期）。 7、甲方付款前，乙方需提供合法的增值税发票（以甲方要求为准）。 注：所有合同款项均由甲方代为支付 |
| 4 | 合同货物质量保证期：所有设备经招标人验收合格后移交到招标人或招标人指定的使用单位之日起的 个月(以乙方在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于24个月)；质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。 |

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： 招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸等   。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程： 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程 。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：    铜陵市郊区          。

对通用合同条款中词语定义的不同约定：        /                  。

1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录条款；（4）专用合同条款及其附件（含补充条款，补充条款与专用条款不一致的以补充条款为准）；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）乙方承诺（如有）；（10）招标文件及答疑、澄清文件（如有）；（11）合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件（如有）。合同内容与招标文件不一致的，以甲方解释为准。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效条件：  自双方签字盖章后生效 。

1.4.2 合同变更的方式：       /                   。

1.5 联络

甲方指定的联系人和联系方式                          。

乙方指定的联系人和联系方式                          。

1.6 联合体

1.6.3 联合体各方对联合体牵头人的授权范围：     /    。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.2 合同价格形式：☑固定价格    □可调价格

采用可调价格合同时，采用以下第   /   种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：

（1）关于基准价格的约定：   /   。

①乙方在分项报价表中载明的货物单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间货物单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或货物单价跌幅以分项报价表中载明货物单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②乙方在分项报价表中载明的货物单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间货物单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，货物单价涨幅以分项报价表中载明货物单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③乙方在分项报价表中载明的货物单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间货物单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第2种方式：          /       。

3.2 合同价款的支付

3.2.1 付款周期

1）本合同以人民币付款。

2）本合同采用固定综合单价合同。

3）预付款：

（1）合同签订、中标人提供预付款保函后30日内预付合同价款（扣除预留金）的10%预付款（四舍五入，取十万元位）（安全文明施工费的预付款已全部包含在此项预付款中）；

（2）预付款在进度付款中全额扣回；

（3）提交预付款支付发票时一并提供担保，担保有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后90日止；

（4）预付款担保形式：保函、保证保险（格式须经发包人认可）。

4）全部设备（货物）到达工地现场，并经招标人、监理单位等单位验收后，中标人安排工人进场安装施工，支付至合同价款（扣除预留金）的60%；

5）全部设备（货物）安装施工完毕后调试结束并经招标人验收合格后付至实际完成价款但不超过合同价款（扣除预留金）的85%；

6）竣工结算审计资料按招标人要求报送，竣工资料齐备移交档案馆，竣工结算审计结束后付至审定价款的100%（中标人提供结算审定价款的3%等额银行保函，待工程质保期满后且无质量问题,银行保函到期失效。注：提供的银行保函期限不得早于工程质保期）。

7）甲方付款前，乙方需提供合法的增值税发票（以甲方要求为准）。

注：所有合同款项均由甲方代为支付

4. 交付

4.4.1 交付时间、批次： 合同签订后60日历天内供货并安装、调试完毕。

交付地点： 甲方指定地点    。

交付方式： 以甲方要求为准      。

5. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

5.1 开箱检验

5.1.1 开箱检验的时间按以下第  （1）  种方式确定。

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，乙方应在开箱检验日前将开箱检验的时间和地点通知甲方。

5.1.2 合同设备的开箱检验地点： 以甲方要求为准   。

5.1.6 合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形：（1）开箱检验时合同设备外包装与交货时一致但且出现包装有重新封贴的痕迹；（2）开箱检验时，外包装与交货时一致，但是已经出现了严重破损，此破损在交付时没有。

5.1.7 第三方检测机构的委托要求、费用承担和检验效力： 由乙方承担 。

5.2 安装、调试

5.2.1 安装、调试按照下列  （1）  方式进行：

（1）乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）甲乙双方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，乙方提供技术服务。

甲乙双方安排的第三方未按照乙方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同货物损坏的责任承担：      /       。

5.2.2 安装、调试所需的动力、耗材和原材料（如需要）：由乙方承担。

5.3 检测与验收

5.3.1 甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至第三方检测机构进行履约检测。

5.3.2 甲方应当按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

5.3.3 乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

5.3.4 甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照招标文件、成交通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5.3.5 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

5.3.6 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.3.7 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

5.3.8 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

5.3.9 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

6. 技术服务

6.2 乙方技术人员的费用承担： 由乙方承担  。

7. 质量保证期

7.1 合同货物质量保证期：所有设备经招标人验收合格后移交到甲方或甲方指定的使用单位之日起的     个月(以乙方在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于24个月)；质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。

关键部件质保期的特殊约定：            /     。

7.3 出具质量保证期届满证书的时间：    /     。

7.4 由于乙方原因合同货物未能达到技术性能考核指标时签署结清款支付函的期限： / 。

7.5 由于乙方原因合同货物未进行考核或未达到技术性能考核指标时签署结清款支付函的期限：    /     。

8. 质保期服务

8.1 质保期服务响应、到达现场和解决问题的时间： 见《专用合同条款数据表》 。

8.2 乙方技术人员的交通、食宿费用：    由乙方承担      。

8.4 质保期服务情况记录：       /          。

9. 履约保证金

9.1是否要求履约保证金： 是 。

9.2履约保证金的形式：银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险中的任意一种。

9.3履约保证金的金额： 合同价款的2%（不含预留金额及甲供材）。

9.4履约保证金提交期限的要求： 签订合同前全额缴纳 。

9.5履约保证金因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

9.6履约保证金退还时限：工程竣工验收合格后招标人委托的第三方造价咨询机构接受竣工结算审计资料后且乙方无其他违约行为的，3日内予以退还（无息）。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，则从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。若工程竣工验收合格三年内发包方发现项目施工中承包方存有各类违约行为的，即使履约保证金已退还完毕，甲方仍有权向承包方主张各类违约责任并要求承包方支付各项违约金。

9.7发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

9.8履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

9.9如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10. 保证

10.4 合同货物技术规格、质量标准的特殊要求： 符合招标文件、工程量清单及采购人要求 。

10.7 合同货物设计使用寿命期内备品备件停止生产时乙方的通知和配合义务： / 。

### 11. 违约责任及索赔

11.1 若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。

（3）根据货物低劣程度、损坏程度和使甲方所遭受的损失以及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格并由乙方承担赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物的已支付货款全部退还给甲方，并由乙方承担甲方由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

（5）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

11.2若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

11.3 工期奖罚：

（1）因乙方原因，每延误工期一天的，将由乙方按5000元/天承担违约金；延误工期15天及以上的，由乙方承担5000元/天及工期履约保证金同等金额的违约金，且甲方有权单方面终止合同、清退出场，同时按已完合格工程量的85%与乙方结算，并追究乙方其他相关责任。

（2）每提前一天按3000元/天奖励，提前竣工奖励天数最多不超过30日历天。

11.4 如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任总额最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

11.5 若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

11.6 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.7 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力的其它情形： 风力 9 级（含 9级）以上台风持续 24 小时（以气象台发布的公告为准）；24 小时连续雨量达 100mm 以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；洪水、空中飞行物坠落或其它非甲方、乙方责任造成的爆炸火灾 。

12.2 因不可抗力解除合同：合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后28天内完成款项的支付。

12.3如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.4甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

13. 争议的解决

因合同引起的或与合同有关的任何争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

14. 其他条款

14.1 转让与分包

1）乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2）乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

14.2 保密义务

1）乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2）除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

14.3 双方责任

1）甲方责任：为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

2）乙方责任：按招标文件及投标文件要求完成供货、安装、免费质保、售后服务等。

14.4 税费

1）按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

2）按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

15.补充条款

15.1措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、降水和保证现行排水（除清单已列项外的）及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）等全部费用。

15.2投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后施工总承包单位不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中施工总承包单位将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向施工总承包单位承担合同价2%违约金。

15.3投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

15.4投标人的投标报价中包含出入口冲洗设备的采购、安装费及所涉及的一切相关费用，不再单列，招标人和施工总承包单位不再另行支付费用。

15.5投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、场地硬化、临时设施，施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。

15.6投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

15.7投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人和施工总承包单位不再另行支付上述相关费用。

15.8各投标人需要认真探勘现场，做好相关措施费用测算和交通通行疏导工作，由于与场地原因所产生的增加费用由承包人自行承担，招标人和施工总承包单位不再另行支付。

15.9投标人应对施工现场做仔细了解，施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人也需考虑为分包单位提供总包服务或配合施工总承包单位进行分包管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。

15.10施工用水费、电费、水电接入费、施工便道（含新建及拆除）、施工用场地费（含新建及拆除）、驻地建设费（含新建及拆除），均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人和施工总承包单位不再单独计量支付）。施工用水、电费由施工单位按供水、供电部门要求及时支付。

15.11工程资料的档案编制、整理、扫描、加工、装订等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人和施工总承包单位不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。

15.12施工总承包单位要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

15.13投标人需考虑纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用和总包配合费，视同包含在投标总价中，招标人和施工总承包单位不再另行支付。中标人在施工过程中应服从招标人和施工总承包单位的管理，配合施工总承包单位的扫尾施工等。

15.14施工现场远程监控(如有)、实名制设备相关费用，均由中标单位支付。

15.15合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表规定的金额向施工总承包单位提交履约担保。

15.16施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号 JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80 号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定及市文明委关于文明创建要求（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

15.17招标文件中第六章合同专用条款中增加“对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。

15.18相关报批手续由施工单位配合招标人、施工总承包单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。

15.19施工泥浆处理、施工区域围挡、围堰、排水等费用已包含在总价中，不再另行计取费用。

15.20施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。

15.21中标人须无条件做好整个招标范围内现状建筑物保护措施发生的所有费用视同包含在投标总价中，招标人和施工总承包单位不再另行支付。

15.22本工程施工质量管理严格执行《住房城乡建设部关于开展质量管理标准化工作的通知》（建质【2017】242号）、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则（试行）》、“关于印发《铜陵市建设工程施工质量标准化工作方案和实施办法》的通知”（建函【2018】84号）文件要求。

15.23本工程中标人必须严格执行住建部和人社部建市[2019]18号文《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》及市人社局铜人社[2019]32号文《关于做好我市建设工程领域农民工实名制登记及工资支付监管信息化管理工作的通知》。

15.24工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

15.25本工程所有设备、设施及主要材料采购前，中标单位须根据招标人和施工总承包单位要求提供方案或样品报经招标人及监理单位审核确认后，方可自行采购；设备、设施及主要材料进场施工前，须经招标人及监理单位验收合格，方可进行施工；否则招标人和施工总承包单位有权对中标人擅自采购的主要材料、设备及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由中标人承担。

15.26投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现。包含采购的货物价款、供货、运输、装卸、保险费、包装费、仓储费、安装、调试、培训、总包配合及总包管理费（具体标准由中标人与施工总承包单位协商约定，并由中标人承担相关费用）、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、各项措施费用、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）、以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用。

本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

施工总承包单位（甲方）：（公章）     承包人（乙方）：（公章）

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期：

注：具体以双方实际签订合同为准

附件

附件 1：合同协议书

附件 2：履约保证金

附件 3：廉政协议

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（施工总承包单位名称，）为获得      （招标项目名称） 合同货物和相关服务，已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，施工总承包单位和承包人共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）分项报价表；

（6）中标货物技术性能指标的详细描述；

（7）相关服务计划；

（8）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）           （¥           ）。

4.承包人承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5.施工总承包单位承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6.本合同协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

施工总承包单位：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

日期：     年   月   日                  日期：     年   月   日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（施工总承包单位名称）：

鉴于          （承包人名称，以下称“承包人”）为         （项目名称）的中标（成交）人，应承包人申请，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）             （¥          ）。

2. 担保有效期自施工总承包单位与承包人签订的合同生效之日起至   为止。

3. 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4. 施工总承包单位和承包人按合同约定变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

日期：              年        月        日

附件三：廉政协议

廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为施工总承包单位的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或                          法定代表人或

授权代表：          （职务）          授权代表：             （职务）

姓名：                                姓名：

签字：                                签字：

廉政监督联系人                        廉政监督联系人

姓名：                                姓名：

签字：                                签字：

电话：                                电话：

地址：                                地址：

日期：                                日期：

下篇   通用部分

- 第一章  投标须知

- （一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告。

1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；

（10）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在3日内向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日以加盖公章的书面形式向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将以加盖公章的书面形式回复但不指明澄清问题的来源。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在 铜陵金诚投资集团有限公司 发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的且发出时间距投标截止时间不足10天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容

9.1 投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成，各部分内容详见本招标文件第三章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合最新的安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

11.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

11.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据施工总承包单位提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

11.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

11.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

11.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

11.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.6.1不可竞争费用包括：

（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。

（2）税率9%。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费。

（4）暂列金额

（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。

11.6.1.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；(2)管理费；(3)利润；

11.7投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人和施工总承包单位将不再另行支付。

11.9工程材料

11.9.1材料供应方式：见前附表

11.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

11.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人将另行招标。

11.10工程造价的确定与控制

11.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日10日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.10.2本工程定标后，如招标人提供的工程量清单项目或数量有误差，在合同价正负3%以内的部分不予调整，超过合同价正负3%的，中标人应在一个月（以发出中标通知书日期起算）内提出书面质疑材料（附详细计算书），经施工总承包单位确认属实后，超过合同价3%以外的部分，造价办理结算时给予调整，逾期提出质疑则不予认可。

11.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币：本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金（本项目不启用）

14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非中标人的投标保证金将在中标人确定后五日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后五日内退还，均不计利息。

如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标担保金将不予退还：

14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的；

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案：无

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”。投标文件“正本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

16.4投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交

17.纸质投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应根据本招标文件下篇第三章“投标文件格式”的要求将纸质投标资信标投标文件、技术标投标文件、商务标投标文件分别装订成册并标明相应名称“资信标”或“技术标”或“商务标”。

17.2纸质投标文件的正本和所有副本分别或合并密封，分别密封的应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章。

17.3纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称及标段名称；

17.3.4     年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开启；

17.3.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

18.3 投标文件提交的截止时间见招标公告的规定。

18.4 招标人可按本须知第6、7条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.5 到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

21.开标

21.1主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人（携带身份证原件）或其授权委托代理人（携带身份证原件及授权委托书原件）、纸质投标文件（密封）参加开标并签到。否则其投标将被拒绝。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。

21.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.3.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.3.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

21.3.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

21.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.3.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。

21.3.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

23.开标记录

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

（六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、附录、投标总价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的（本项目不启用）。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于159.12元/工日的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.10技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.11法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 29.投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据定标办法确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

31.合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书：招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天。

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

# 评标办法

- 1.总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

- 2.开标评标程序

- 2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改。①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载，同时报监管部门备案。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评标委员会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评标委员会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会应出具流标分析报告，说明项目流标的理由外，分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

3.2.6流标的项目，评标委员会应出具流标分析报告，说明项目流标的理由外，分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

- 3.报价评审初步评审

- 3.1评标委员会对投标人的商务标进行符合性审查。符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理：

①投标人投标报价超过最高投标限价的。

②投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。

③投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。

④管理费、利润低于零进行报价的。

⑤不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。

⑥评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑦有关法律法规规定的及招标文件规定的其它废标条件。

3.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

3.3投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

3.4投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于159.12元/工日的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦法律、法规规定的及招标文件规定的其它情形。

- 4.报价评审详细评审（报价分94分）

以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留二位小数。

- 4.1确定参与报价抽取及平均值计算的报价范围

4.1.1投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

4.1.2低于最高投标限价的81%或高于最高投标限价的91%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算。

当最高投标限价81%与最高投标限价的91%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。

- 4.2计算投标报价算术平均值b

4.2.1设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。

当M≤10时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值）；

当M＞10时，去除n个最高报价和n个最低报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算），代理机构在开标现场从其他投标报价中随机抽取N个投标报价进行算术平均（抽取方法见下表），算术平均值为b：

| 投标人数量（M） | 去除的报价 数量（n） | 抽取的投标 数量（N） | 算术平均值（b） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10﹤M≤20 | n=2 | N=6 | 对抽取的N个报价算术平均 |
| 20﹤M≤30 | n=3 | N=8 |  |
| 30﹤M≤40 | n=4 |  |  |
| M值以此类推 | n值以此类推 |  |  |

4.2.2 对上述参与算术平均值计算的N个投标人需进行投标资格审查，若有投标人投标资格审查不合格，则须进行补充抽取以满足上述 N 值数量。

| 序号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 具有独立法人资格，联合体投标的，构成联合体的各成员均应具备独立法人资格 | 有效的营业执照 | 提供扫描件或复印件并加盖公章放入投标文件中。 |
| 2 | 企业资质 | 具备招标公告规定的资质 | 有效企业资质等级证书 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 具有有效的安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理资格 | 具备招标公告规定的资格 | 有效的资格证书 |  |
| 5 | 项目经理安全生产考核证书 | 有效的安全生产考核B证 | 有效安全生产考核B证 |  |
| 6 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖单位公章的诚信承诺书 | 原件加盖公章放入投标文件中 |
| 7 | 项目经理到岗承诺 | 项目经理到岗承诺，按格式要求填写 | 由法定代表人签署并加盖单位公章的承诺书 |  |
| 8 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件放入投标文件 |
| 9 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  |  |

备注：以上各项中有一项不符合即为不合格。

4.3计算评标基准值B：（二次平均法）

对第一次算术平均b值（含）和招标控制价的85%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。

【备注：如第一次算术平均b值（含）和招标控制价的85%（含）之间无有效投标报价，则直接以算术平均b值和招标控制价的85%的算术平均值作为评标基准值B】。

4.4计算报价得分：

对报价采用94分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分94分，较评标基准值每高1%扣0.3分，较评标基准值每低1%扣0.2分。具体计算公式为：94-偏差率*100*（0.3或0.2），计算结果保留3位小数。未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100%  （偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%）

按照投标人报价得分由高到低的顺序确定商务标评审的排名；总得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序确定排序；报价差异绝对值相等的，由代理机构现场抽签确定排序。

- 5.技术标评审（6分）

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 标 | 施工组织设计（6分） | 1、确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺，优秀得2.00-1.21分，一般得1.20-0.51分，较差0.50-0.01分，未提供不得分。 2、确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得2.00-1.21分，一般得1.20-0.51分，较差0.50-0.01分，未提供不得分。 3、确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得2.00-1.21分，一般得1.20-0.51分，较差0.50-0.01分，未提供不得分。 |

注：评标委员会根据投标人的投标文件中拟定的内容进行评审，取所有评委评分的算术平均值为最终得分，小数点后保留三位小数第四位四舍五入。

6.投标人综合得分=商务标得分+技术标得分

7.资格审查及信用评审

评标委员会对投标人综合得分评审排名前3名的投标人进行资格审查及信用评审。如有因资格审查及信用评审未通过导致投标人不足3家且仍有合格的投标人可递补的，按照投标人综合得分排名顺序递补审查至满足3家为止。

7.1资格审查

评标委员会对投标人综合得分评审排名前3名的投标人按评标办法4.2.2条审查内容进行资格审查。

7.2企业信用评审(查询范围为投标人综合得分排名前3名的的投标人，信用评审未通过导致投标人不足3家且仍有合格的投标人可递补的，按排名顺序递补审查至满足3家为止）。

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

7.2.1 投标人不良行为记录

评标委员会现场查询投标人不良行为记录，具体查询铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”，不良行为记录符合招标公告规定情形之一的，信用评审不合格。

7.2.2 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

7.2.3 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

7.2.4住建部门“黑名单”

评委现场查询市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

7.2.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

7.2.6联合体投标及其他情形的处理

联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单、拖欠农民工工资失信名单的，视为联合体存在相关情形。

8.推荐中标候选人

评标委员会根据综合得分由高到低的顺序，推荐1名中标候选人。综合得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，由代理机构现场抽签确定排序。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

- 中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

# 第三章  投标文件格式

## 一、资信标

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：        投标文件资信标

投 标 人：        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目     录

（一）法定代表人身份证明书

（二）授权委托书

（三）投标人营业执照原件扫描件

（四）投标人企业资质原件扫描件

（五）投标人企业安全生产许可证原件扫描件

（六）项目经理资格证书原件扫描件

（七）项目经理安全生产考核B证原件扫描件

（八）诚信承诺书

（九）项目经理到岗承诺

（十）招标文件要求的其他资料或其他证明资料原件扫描件

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：       性别：

年    龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

手机号码 ：

特此证明。

投标人：（盖公章）

日  期：　　年　　月　　日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就   （合同名称） 的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：              性别 ：         年龄：

身份证号码：                    职务：                      联系电话：

投  标  人：                   （盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

（三）投标人营业执照原件扫描件

（四）投标人企业资质原件扫描件

（五）投标人企业安全生产许可证原件扫描件

（六）项目经理资格证书原件扫描件

（七）项目经理安全生产考核B证原件扫描件

（八）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派项目经理不在受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：   （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

年     月     日

（九）项目经理到岗承诺

（招标人名称）：

本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年     月     日

## 二、技术标

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目  录

- （一）施工组织设计

- （二）项目管理机构配备情况

- （三）招标文件要求的其他资料

- （四）投标人认为需要提交的其他资料

## 三、商务标

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：  （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目  录

- （一）投标函及目录

- （二）投标报价

- （三）投标人认为需要提交的其他资料

投 标 函

致：   {招标人名称}

1.根据你方的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）　　　　　（小写　　　　　元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为　　　　　　，其项目经理资质为　　　　　　。

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。

13.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

15.其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：       年      月      日

- 附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 按合同价款的 2 % |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后 5 天内 |
| 3 | 误期违约金额 |  | 详见合同专用条款 |
| 4 | 误期赔偿费 |  | 详见合同专用条款 |
| 5 | 提前工期奖 |  | 详见合同专用条款 |
| 6 | 施工总工期 |  | 日历天 |
| 7 | 质量标准 |  | 合格 |
| 8 | 投标总价 |  | 商务标报价 |
| 9 | 工程质量违约金 |  | 按结算价款的 3 % |
| 10 | 预付款金额 |  | 按招标文件规定 |
| 11 | 进度款付款时间 |  | 签发月付款凭证后 14 天内 |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后 28 天内 |
| 13 | 总包服务费 |  | 无 |

- 投 标 人：      名称   （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

- 日期：       年      月      日

| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  |  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编 制 时 间：

投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知、合同文件的有关条款、施工图纸、招标文件、招标人提供的工程量清单等相关资料进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |

| 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工程名称 |  |  | 项目价值(元) |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标 时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  | 1 | 增值税 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人提供材料（工程设备）一览表

| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |

（三）投标人认为需要提交的其他资料